### СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

| 05.08.2024 |  | м. Суми | № | 19-ОД |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Про підготовку установ соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

З метою забезпечення стабільної роботи установ соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заходів щодо підготовки до роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, відділів по наданню соціальних послуг по догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних установ в осінньо-зимовий період 2024-2025 років (додається).

2. Керівникам стаціонарних та реабілітаційних установ, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад забезпечити виконання у повному обсязі завдань по підготовці установ до роботи в осінньо-зимовий період відповідно до планів заходів та строків їх виконання.

3. Керівникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, відділів по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад забезпечити подання інформації згідно з додатками: 1 «Інформація щодо стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років»,
2 «Інформація про організацію роботи в зимовий період 2024/2024 років щодо соціального захисту бездомних осіб», 3 «Інформація щодо виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, та соціального захисту дітей в осінньо-зимовий період та на період проходження опалювального періоду», 4 «Інформація про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2024 року під час воєнного стану стаціонарних відділень  установ-надавачів соціальних послуг»,
5 «Інформація щодо соціального захисту виявлених громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 6 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) «Дані про стан підготовки до зими стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг» відповідно до термінів їх подання.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління фінансів та соціального обслуговування населення Богдан О.С.

Тимчасово виконуючий

обов’язки директора                                                      Надія СТЕПАНЕНКО

|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Департаменту з питань соціальної політики Сумської обласної державної адміністрації 05.08.2024 № 19-ОД |
| --- | --- |

План заходів

щодо підготовки до роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг по догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних установ в осінньо-зимовий період 2024-2025 років

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Розробити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років по кожній з підвідомчих установ із зазначенням шляхів подолання недоліків безперебійного функціонування підвідомчих установ минулого осінньо-зимового періоду, забезпечення безперебійного функціонування підвідомчих установ (у тому числі в складних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях) з метою охорони життя і здоров’я людей з урахуванням основних напрямів: - децентралізація систем теплопостачання; - заміна застарілих приладів обліку; - застосування сучасних ізоляційних матеріалів; | до 07.08.2024 | Керівники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів, на балансі яких знаходяться об’єкти теплопостачання |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - заміна старих опалювальних котлів на нові з ККД більше 92 відсотків; - регулювання подачі теплоносія в залежності від часу доби, пори року, зовнішньої температури тощо; - заміна віконних та дверних блоків. Забезпечити неухильне дотримання вимог відповідних заходів. |  |  |
| 2. | Забезпечити надання Департаменту звітності про хід підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підвідомчих установ (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1,2,3,4)). | з 20.08.2025 20 числа кожного місяця | Богдан О.С., Марченко Т.І., керівники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, рекоменду-вати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 3. | Виконати гідравлічні випробування зовнішніх теплових мереж та внутрішньо будинкових систем опалення. Утворити запас твердого/рідкого палива на опалювальний сезон у кількості не менше, ніж 80 відсотків від потреби. Утворити необхідний запас скрапленого газу (у балонах), дров та іншого палива для установ на | до 31.08.2024 до 13.09.2024 до 13.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів, на балансі яких знаходяться |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | випадок надзвичайних ситуацій |  | об’єкти теплопостачання |
| 4. | Створити постійно діючі бригади для ліквідації нестандартних та аварійних ситуацій | до 09.08.2024 | Керівники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, рекомендувати міським, селищним, сільським головам терито-ріальних громад; керівники терито-ріальних центрів соціального обслуго-вування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома тери- торіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 5. | Забезпечити персональну відповідальність за ремонт електроплит, споживання енергоносіїв та пально-мастильних матеріалів понад встановленої норми | до 09.08.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціаль-них послуг догляду вдома територіаль-них громад, реабілітаційних центрів |
| 6. | Розробити графіки помісячного споживання енергоносіїв до кінця поточного року у межах залишків встановлених лімітів та здійснювати щоденний контроль за їх використанням | до 09.08.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | відділів/відділень по наданню соціаль-них послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 7. | Здійснити технічне обслуговування та, в разі потреби, придбання і монтаж приладів обліку теплової енергії, електроенергії та води. Поновити (за необхідності) інвентар для боротьби зі сніговими заметами, спецодяг та взуття. Придбати та заготовити достатню кількість сипких матеріалів і солі для посипання тротуарів на випадок ожеледиці | до 13.09.2024 до 30.09.2024 до 30.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 8. | Забезпечити укладання/переукладання угод на теплопостачання з відповідними організаціями | до 20.08.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 9. | Здійснювати оплату послуг територіальних органів, установ та закладів державної установи «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» з проведення сезонних заходів дезинсекції та дератизації | постійно | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | відділів/відділень по наданню соціаль-них послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 10. | Перевірити технічний стан електромережі, пожежної сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів пожежогасіння в установах, у разі необхідності, відремонтувати і доукомплектувати. Доукомплектувати (за необхідності) установи вогнегасниками в межах, передбачених діючими нормативами. Здійснити повірку вогнегасників у разі потреби | до 16.08.2024 до 16.08.2024 | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 11. | Забезпечити утеплення віконних рам житлових і виробничих приміщень | до 13.09.2024 | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 12. | Забезпечити автотранспортний парк необхідними матеріалами і підготувати його до роботи у зимових умовах | до 10.10.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділу/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Здійснити заготівлю картоплі, овочів, фруктів та консервації для організації харчування підопічних у Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділеннях КУ Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеччинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради | до 10.10.2024 | Керівники КУ Сумської обласної ради –Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалід- ністю, КУ Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеччинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради |
| 14. | Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу і взуття зимового асортименту і створити необхідний запас для підопічних стаціонарних відділень КУ Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеччинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради | до 16.08.2024 | Керівники КУ Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеч-чинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради |
| 15. | Забезпечити утримання в постійній готовності до використання за призначенням захисних споруд, призначених для укриття підопічних та працівників стаціонарних відділень установ | постійно | Керівники комунальної установи Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, КУ Білопільської міської ради «Білопільсь- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | кий територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеч-чинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради |
| 16. | Забезпечити поновлення (уточнення) планів проведення заходів з евакуації підопічних та працівників стаціонарних відділень установ, працівників у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій | до 08.08.2024 | Керівники комунальної установи Сумської обласної ради - Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, КУ Білопільської міської ради «Білопільський територіальний центр соціального обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеч-чинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради |
| 17. | Посилити протипожежний режим в стаціонарних відділеннях установ. Організувати проведення додаткового навчання правилам пожежної безпеки та перевірки знань працівників установ. | постійно | Керівники комунальної установи Сумської обласної ради - Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю, КУ Білопільської міської ради «Білопільсь- кий територіальний центр соціального |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Вжити невідкладних заходів щодо повного усунення порушень виявлених під час раніше проведених заходів державного нагляду (контролю) та обстежень. Першочергово забезпечити виконання порушень, що стосуються електрогосподарства, внутрішнього та зовнішнього водопостачання, систем протипожежного захисту, шляхів евакуації та укомплектованості підпорядкованих установ первинними засобами пожежогасіння. Організувати щоденне ведення списку людей, які проживають в стаціонарному відділенні установи. Залишати такий список у чергової медичної сестри або визначеної відповідальної особи. Забезпечити стаціонарні відділення установ наочною протипожежною агітацією. |  | обслуговування», КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальної допомоги» Грунської сільської ради, КУ «Центр соціальних послуг» Чернеч-чинської сільської ради, КУ «Центр з надання соціальних послуг» Миколаївської селищної ради |
| 18. | Забезпечити осіб, які знаходяться на обслуговуванні, твердим паливом, картоплею та овочами в повному обсязі відповідно до потреби | до 20.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних цент- рів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділу/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 19. | Організувати проведення поточних ремонтних робіт будівель, в яких проживають підопічні територіальних | до 20.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг по догляду вдома територіальних громад, вжити заходи по їх утепленню |  | громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 20. | Забезпечити вчасне подання документів для призначення субсидій особам, які обслуговуються відділеннями соціальної допомоги вдома | постійно до20 числа кожного наступ-ного місяця | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 21. | Узяти під контроль роботу по забезпеченню твердим паливом ветеранів війни | постійно | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 22. | Активізувати роботу щодо функціонування утворених на базі діючих установ соціального обслуговування банків одягу, взуття, білизни зимового асортименту, резерву медичних препаратів і матеріалів, необхідних для надання першої медичної допомоги, та інших засобів для надання екстреної допомоги бездомним особам | до 13.09.2024 | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 23. | Забезпечити утворення або поновлення роботи оперативних штабів для вжиття заходів, спрямованих | до 13.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних гро- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | на раннє виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб, з метою запобігання їх переохолодженню та обмороженню в осінньо-зимовий період із включенням до складу цих штабів представників органів охорони внутрішніх справ, а також на добровільних засадах – представників Товариства Червоного Хреста України, громадських, релігійних та інших організацій, волонтерів. Провести установчі засідання оперативних штабів щодо готовності до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  | мад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 24 | Активізувати роботу щодо активного виявлення сімей з дітьми, які мають найвищий ризик потрапляння або ймовірне перебування у складних життєвих обставинах та/або , шляхом взаємодії із закладами та установами з питань освіти, охорони здоров’я, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які в межах своєї компетенції надають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист. | до 13.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних гро- мад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 25 | Розглянути питання щодо евакуації отримувачів соціальних послуг, особливо підопічних відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання установ системи соціального захисту | постійно | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних гро- мад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | населення, із місцевостей, наближених до районів, де ведуться бойові дії, для переміщення таких осіб в безпечні регіони, у тому числі на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2024–2025 років під час воєнного стану |  | надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 26. | Забезпечити організацію раннього виявлення одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб; роботу бригад соціального патрулювання на вулицях населених пунктів в осінньо-зимовий період 2024-2025 років із залученням до цієї роботи безробітних, осіб, які проходять альтернативну службу на добровільних засадах – представників Товариства Червоного Хреста України, громадських, релігійних та інших організацій, волонтерів |  | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних гро- мад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 27. | Забезпечити організацію надання притулку бездомним особам в осінньо-зимовий період: - визначити додаткові ліжко-місця для бездомних осіб у закладах соціального захисту, інших соціальних і медичних закладах/установах; - передбачити місця для обладнання пунктів обігріву та роздачі гарячої їжі; - передбачити переведення відділення нічного перебування на цілодобовий режим роботи і влаштування бездомних осіб до установ системи соціального захисту населення | до 30.09.2024 | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/ відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 28. | Утворити та обладнати пункти обігріву та пункти роздачі гарячої їжі | до 18.10.2024 | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 29. | Забезпечити співпрацю з недержавними організаціями (громадські та релігійні організації, благодійні фонди України тощо), донорами та отримувачами гуманітарної допомоги щодо надання допомоги особам у складних життєвих обставинах, бездомним особам з метою забезпечення їх притулком, одягом, їжею тощо та запобігання їх переохолодженню та обмороженню в осінньо-зимовий період | постійно | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/від- ділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 30. | Організувати/поновити роботу пунктів прийому від населення благодійної допомоги (теплих речей, взуття, продуктів харчування, медикаментів тощо) для поповнення банків одягу, взуття | постійно | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 31. | Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо дій структурних підрозділів з питань соціального захисту населення в осінньо-зимовий період 2024–2025 років, можливості отримання особами, у тому числі бездомними особами, необхідної допомоги, зокрема в надзвичайних ситуаціях (сильні морози тощо), у тому числі через засоби масової інформації: | постійно | Керівники структурних підрозділів соціального захисту населення район- них державних адміністрацій, міських рад, рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - забезпечити розповсюдження рекламно-пропагандистської продукції (буклети, листівки, плакати, оголошення тощо) із зазначенням видів послуг та адрес місць, де бездомні особи, люди похилого віку та інші категорії осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу; - забезпечити роботу та збільшити кількість телефонних «гарячих ліній» для отримання населенням оперативної та екстреної інформації щодо надання та отримання допомоги в осінньо-зимовий період |  | відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 32. | Оновити зміст інформаційних матеріалів (плакатів, візиток тощо) з адресами установ і організацій, де бездомні можуть отримати ночівлю, одяг, харчування, розмістити їх у місцях перебування таких людей (ринки, вокзали та інше) | до 20.09.2024 | Керівники структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад |
| 33. | Установити жорсткий контроль за економним використанням енергоресурсів, води та витрат на послуги зв’язку | постійно | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 34. | Здійснювати заходи щодо дотримання правил і вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту. Провести позачергові інструктажі з правил техніки пожежної безпеки | постійно | Керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відді-лів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 35. | Ужити заходів щодо збільшення фінансування на видатки опалення, водопостачання, електроенергію з урахуванням зростання цін на енергоносії з метою належної підготовки та забезпечення сталого функціонування підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років | постійно | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 36. | Забезпечити проведення необхідних робіт з ремонту та обслуговування будівель, покрівель, вентиляційних установок, автотранспорту, водо- і тепломереж, опалювальних та освітлювальних систем, каналізації, телефонної мережі, під’їзних шляхів надавачів соціальних послуг | до 20.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 37. | Забезпечення альтернативних джерел живлення електроенергії надавачів соціальних послуг на випадок довготривалої відсутності енергопостачання в мережі | до 20.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 38. | Забезпечити проведення перевірки стану захисних укриттів, за потреби приведення їх до належного санітарного і технічного стану, забезпечення запасів продуктів харчування довготривалого зберігання, швидкого приготування, питної води та теплих речей | до 10.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 39. | Здійснити перевірку стану готовності усіх підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2024- 2025 років, заслухати це питання на нараді в структурному підрозділі соціального захисту населен- ня, підготувати інформаційно-аналітичну довідку | до 10.09.2024 | Рекомендувати міським, селищним, сільським головам територіальних громад; керівники територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів |
| 40. | Забезпечити надання на запит структурному підрозділу Нацсоцслужби (відповідно до компетенції) інформаційно-аналітичні матеріали про стан готовності територіальних центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг, | Щомісяця до 25 числа | Богдан О.С., Марченко Т.І. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | відділів/відділень по наданню соціальних послуг догляду вдома територіальних громад, реабілітаційних центрів до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 років |  |  |

Заступник директора Департаменту –

начальник управління фінансів та

соціального обслуговування населення									Оксана БОГДАН

Начальник відділу соціальних послуг

та соціального захисту осіб з інвалідністю									Тетяна МАРЧЕНКО